NHẬN DIỆN VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

Phần 1 – Rà kế hoạch:

| Mã | Phù hợp/Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp |  |  |
| K-02 | Chưa | QT1 | PO tóm tắt ngắn gọn các hạng mục đã Done và chưa Done; loại bỏ báo cáo tỷ lệ phần trăm và giải thích vì Sprint Review không phải là buổi báo cáo tiến độ hay nghiệm thu |
| k-03 | Chưa | QT2, QT3 | Dev trực tiếp tester Increment đã Done PBI-41; đồng thời trình bày PBI-42 và PBI-44 đang tình trạng còn lỗi |
| K-04 | Chưa | QT1, QT4 | Chuyển từ “nghiệm thu” sang thảo luận; Feedback toàn bộ cho PO để đưa vào Produt backlog tinh chỉnh, không tự động thành cam kết |

Phần 2 – Trạng thái PBI:

| PBI | Done /Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã hoàn tất thử nghiệm, đạt 60/60 kiểm thử chính, không còn lỗi nghiêm trọng |
| PBI-42 | Chưa | PBI-42 chưa được xem là Done vì vẫn còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt, nhóm sẽ tiếp tục xử lí và đưa lại PB |
| PBI-44 | Chưa | PBI-44 chưa Done vì có 1 lỗi mức nghiêm trọng và 6.80 ca bị phân loại sai, nhóm sẽ tinh chỉnh lại mô hình ở Sprint tiếp theo |

Phần 3 – Xử lí tình huống

- Về việc giấu lỗi: Chúng ta không thể giấu 6/80 bị phân loại sai của PBI-44, vì tính minh bạch cót lõi của Scrum; việc giấu dữ liệu khiến Stakeholders đáng giá sai chất lượng AI và có thể dẫn đến rủi ro lớn khi vận hành

- Về việc tiếp nhận Feedback: Chúng ta tuyệt đối không hứa làm ngay mọi feedback của chủ tại buổi học; mọi góp ý sẽ được ghi nhận cẩn thận để PO đưa về PB, để tiến hành phân tích độ ưu tiên và giá trị nghiệp vụ

- Về việc mời trưởng nhóm CSKH: Chúng ta phải mời trưởng nhóm CSKH tham gia buổi Sprint Review. Vì góc nhìn của họ là chuyển tiếp sớm cho nhân viên khi AI gặp nguy cơ, giúp tạo sự cân bằng thực tế và bảo đảm RikkeiAsist đạt mục tiêu Sprint Goal