PHÂN LOẠI VÀ SỬA BIÊN BẢN SPRINT RETROSPECTIVE

Phần 1 – Phân loại ý kiến:

| Mã | Phân loại | Giữ, chuyển nơi xử lý hoặc viết lại thế nào |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển cho PO để ghi nhận vào Product Backlog dưới dạng User Story mới; không giữ Retrospective vì đây là của QT1 |
| R-02 | Cần làm rõ | Viết lại “Giao tiếp tốt hơn” vì nó quá chung chung, không hành động được, cần cụ thể là giao tiếp rõ ràng |
| R-03 | Cách làm việc | “Một cá nhân không được tự ý thay đổi quy tắc logic mà chưa thông báo hoặc thảo luận thống nhất với nhóm” – Viết lại |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ đúng bản chất quy trình / tương tác làm việc trong nhóm |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ sự tương tác QA và Dev khi thực hành kỹ thuật rất tốt |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Đây là số hiệu năng sản phẩm nên chuyển về PB để PO và nhóm cân nhắc tối ưu kỹ thuật |
| R-07 | Cách làm việc | Giữ nguyên DoD để bảo đảm chất lượng. Vì theo QT1, DoD chỉ được nâng cao hoặc hoàn thiện chứ không được loại bỏ tiêu chí để theo kịp tiến độ |

Phần 2- Sửa Improvement:

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi đổi quy tắc chuyển người, cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai | Dev & Khánh Vy | Sprint Review / Retrospective | Lịch sử commit code luôn có đường dẫn/phiên bản tài liệu thiết kế đã cập nhật trước đó |
| Khi bắt đầu Sprint, nhóm sẽ rà soát và cấp đủ quyền truy cập môi trường thử nghiệm cho toàn bộ thành viên kiểm thử ngay trong ngày đầu tiên | Scrum Master & Khánh Vy | Ngày làm việc thứ 2 của Sprint 12 | Biên bản bàn giao quyền và tài khoản kiểm thử đăng nhập thành công vào môi trường staging |

Phần 3 – Nhận xét cách điều phối:

Scurm Master

- Điểm chưa phù hợp: Mở đầu buổi họp bằng câu hỏi mang tính quy kết cá nhân: "Ai đã làm sáu khiếu nại bị phân loại sai?" và để tên thành viên xuất hiện trực tiếp trên bảng

- Tác động: Phá vỡ không gian an toàn tâm lý, tạo tâm lý phòng thủ và sợ bị đổ lỗi, khiến hai thành viên còn lại lập tức ngừng phát biểu và triệt tiêu tính cởi mở của buổi họp

Product Owner

- Điểm chưa phù hợp: Tự trả lời từng ý kiến và tự chọn giải pháp thay cho cả nhóm

- Tác động: Tước đi quyền tự quản và quyền cùng quyết định của Scrum Team; biến buổi Retrospective của tập thể thành màn áp đặt một chiều từ PO, làm giảm tính cam kết của các Dev đối với các hành động cải tiến